기획서

작성일: 2025.03.17

| 팀원 | 정재훈, 김민수 |
| --- | --- |
| 개발기간 | 2025.03.18 ~ 2025.04.06 (3주) |
| 기획 | 플레이어 조작과 인벤토리 시스템 및 전투 시스템 개발 |
| 개발계획 | - 1주차 - 플레이어와 적의 부모 클래스(완료) - 플레이어, 적, 아이템 클래스 및 블루프린트(완료) - 게임모드베이스, 입력매핑, 충돌 감지(완료) - 플레이어, 적 애니메이션(걷기, 공격, 사망) (완료) - 2주차 - 동료, 보스 클래스 및 블루프린트(완료) - 적 AI, 전투, 어그로 시스템(완료) - 레벨업 시스템(완료) - 3주차 - UI, 상점 시스템(90% 완료) – 판매만 남음 - LEVEL 이동 - 이팩트 |
| 기타 | 플레이어, 보스 스킬 추가, 에임 오프셋 추가 |